Развитие улично-дорожной сети Великого Новгорода. Комплексный подход при реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Великого Новгорода заключается в повышении безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах, профилактике риска возникновения дорожно-транспортных происшествий, профилактике детского травматизма, снижению смертности при дорожно-транспортных происшествиях позволяет снизить количество возникающих дорожно-транспортных происшествий и уменьшить их негативные последствия на здоровье человека.

Программа реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на территории Великого Новгорода рассчитана на 5 лет.

Всего на территории Великого Новгорода 344 автомобильные дороги общей протяженностью 220.36 км.

В 2019г. запланирован ремонт 63 (шестидесяти трех) участков автомобильных дорог города, общей протяженностью 35,5км.

По состоянию на текущую дату заключены все контракты на выполнение работ по ремонту 63 (шестидесяти трех) участков автомобильных дорог, все подрядчики приступили к работам.

В период 2020-2023гг. запланирован ремонт 255 (двухсот пятидесяти пяти) участков автомобильных дорог города, общей протяженностью 133,4км.

Таким образом, на конец 2023г. процент дорог, находящихся в нормативном состоянии, должен составить более 76%.

Дополнительно в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" Великого Новгорода помимо ремонта покрытия проезжих частей и тротуаров планируется устранение очагов аварийности ремонтируемых участков путем установки светофорных объектов, дорожных знаков, нанесения разметки, установки защитных ограждений.

Основные проблемы реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» заключается в  сжатых сроках для комплексного подхода к ремонту дорог как линейного сооружения, включающего в себя не только проезжую и пешеходную части, но и инженерные сети (как пример комплексное обследование колодцев ливневой канализации с обязательным привлечением обслуживающей организации с дальнейшей подготовкой сметной стоимости необходимых ремонтно-восстановительных работ), озеленение, освещение, организацию безопасного движения. Зачастую такой комплекс требует проведения проектных работ (например установка светофорного объекта), что тоже на сегодняшний день не представляется возможным реализовать в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Кроме того, проблемой можно считать отсутствие у субъектов малого предпринимательства возможности использования новых технологий и материалов при ремонте дорог, а это напрямую препятствует достижению к 2024г. процента заключенных контрактов, предусматривающих использование новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения.